  Proposta Planejamento Atividades – OPTHS – 28/03/2012

1. Utilização do RedMime como acompanhamento demandas
  1. Cadastramento Projeto
  2. Cadastramento Usuários
  3. Cadastramento Demandas
  4. Acompanhamento/Treinamento

1. Aplicação Expresso3.0
  1. Ambiente para treinamento de testes/demo
  2. Treinar/Documentar Instalação de uma VM
  3. Divulgar comunidade de testes
  4. Treinar navegação e uso
  5. Definir/Planejar testes exploratórios
  6. Executar testes exploratórios

1. Testes Unitários – PhpUnit
  1. Definir/prospectar ambiente e necessidades
  2. Documentar estrutura e funcionamento
  3. Testar/adequar execução
  4. Elencar necessidade de criação de testes unitários
  5. Disponibilizar documentação ao desenvolvimento

1. Testes Automatizados – Selenium
  1. Definir/prospectar ambiente e necessidades
  2. Documentar/atualizar estrutura e funcionamento
  3. Treinar criação de testes automatizados
  4. Estabelecer testes prioritários a serem criados
  5. Cadastrar demandas de criação dos testes no RedMine
  6. Criar os Testes

1. Integração
  1. Estudar/prospectar funcionamento do Jenkins
  2. Documentar/Definir/Atualizar ambiente de IC
  3. Definir interfaces necessárias:
    1. Plugin repositório
    2. Plugin TestLink
    3. Plugin RedMine
    4. Plugin SeLenium
    5. Criação Biulds
    6. Jobs automatizados
  4. Divulgar desenvolvimento e externamente

V2 – Somente Bugs + AL + Token MP

1. Comunidade Expresso
  1. Diagnosticar situação atual
  2. Reestabelecer direcionamento único
    1. Serpro, Celepar, Procergs, Dataprev, Prognus e Caixa
  3. Disponibilizar 3.0 no Repositório Externo - Github
  4. Estabelecer site externo para divulgação e documentação
  5. Publicar documentações
  6. Divulgar em meios de comunicação externo
2. PDC