  Proposta Planejamento Atividades – OPTHS – 28/03/2012

1. Utilização do RedMime como acompanhamento demandas
  1. Cadastramento Projeto
  2. Cadastramento Usuários
  3. Cadastramento Demandas
  4. Acompanhamento/Treinamento

1. Testes funcionais da Aplicação Expresso3.0
  1. Ambiente para treinamento de testes/demo
  2. Treinar/Documentar Instalação de uma VM
  3. Divulgar comunidade de testes
  4. Treinar navegação e uso
  5. Definir/Planejar testes exploratórios
  6. Executar testes exploratórios

1. Testes não Funcionais
  1. Testes de performance – Email
  2. Teste de performance – Contatos
  3. Testes de performance - Agenda

1. Testes Unitários – PhpUnit
  1. Definir/prospectar ambiente e necessidades
  2. Documentar estrutura e funcionamento
  3. Testar/adequar execução
  4. Elencar necessidade de criação de testes unitários
  5. Disponibilizar documentação ao desenvolvimento

1. Testes Automatizados – Selenium
  1. Definir/prospectar ambiente e necessidades
  2. Documentar/atualizar estrutura e funcionamento
  3. Treinar criação de testes automatizados
  4. Estabelecer testes prioritários a serem criados
  5. Cadastrar demandas de criação dos testes no RedMine
  6. Criar os Testes

1. Gestão de liberação de Versão
  1. Homologação para produção
  2. Retorno ao desenvolvimento

1. Integração
  1. Estudar/prospectar funcionamento do Jenkins
  2. Documentar/Definir/Atualizar ambiente de IC
  3. Definir interfaces necessárias:
    1. Plugin repositório
    2. Plugin TestLink
    3. Plugin RedMine
    4. Plugin SeLenium
    5. Criação Biulds
    6. Jobs automatizados
  4. Divulgar desenvolvimento e externamente

V2 – Somente Bugs + AL + Token MP

1. Comunidade Expresso
  1. Diagnosticar situação atual
  2. Reestabelecer direcionamento único
    1. Serpro, Celepar, Procergs, Dataprev, Prognus e Caixa
  3. Disponibilizar 3.0 no Repositório Externo - Github
  4. Estabelecer site externo para divulgação e documentação
  5. Publicar documentações
  6. Divulgar em meios de comunicação externo
2. PDC